MEMÓRIA DE CALCULO

OBRA / SERVIÇO: INFRAESTRUTURA URBANA (RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL)

LOCAL: AV. JOSÉ DE PAULA VIEIRA, RUA RUI BARBOSA, AV. CALIXTO JORGE E PRAÇA 24 DE DEZEMBRO

MUNICÍPIO: RIFAINA

ESTADO: SÃO PAULO

ART nº28027230220775499

ITEM 1 – PLACA DE OBRA

Item 1.1

Fonte: CDHU – Versão 185

Código: 02.08.050

Descrição: Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira

Dimensões: 5,00m x 2,00m (Conforme manual de identidade visual do Governo do Estado de São Paulo)

Área: 5,00m x 2,00m = 10,00 m2

ENDEREÇO 01 – AV. JOSÉ DE PAULA VIEIRA

Trecho - compreendido entre a Rodovia Candido Portinari SP 334 e Rua Luiz Pereira Goulart.

ITEM 2 – RECAPEAMENTO ASFALTICO

Item 2.1

Fonte: CDHU – Versão 185

Código: 54.01.410

Descrição: Varrição de pavimento para recapeamento

Comprimento: 16,60 + 29,70 + 13,75 + 15,80 + 6,80= 82,65 metros

Largura: 12,40 metros

Área: 82,65 x 12,40= 1.024,86 m2

Comprimento: 15,70 + 11,00 + 22,00 + 53,50= 102,20 metros

Largura: 4,90 metros

Área: 102,20 x 4,90= 500,78 m2

Comprimento: 15,70 + 11,00 + 22,00 + 53,50= 102,20 metros

Largura: 4,80 metros

Área: 102,20 x 4,80= 490,56 m2

Área Total do Endereço 01: 1.024,86 + 500,78 + 490,56= 2.016,20 m2

Item 2.2

Fonte: CDHU – Versão 185

Código: 54.03.230

Descrição: Imprimação betuminosa ligante

Comprimento: 16,60 + 29,70 + 13,75 + 15,80 + 6,80= 82,65 metros

Largura: 12,40 metros

Área: 82,65 x 12,40= 1.024,86 m2

Comprimento: 15,70 + 11,00 + 22,00 + 53,50= 102,20 metros

Largura: 4,90 metros

Área: 102,20 x 4,90= 500,78 m2

Comprimento: 15,70 + 11,00 + 22,00 + 53,50= 102,20 metros

Largura: 4,80 metros

Área: 102,20 x 4,80= 490,56 m2

Área Total do Endereço 01: 1.024,86 + 500,78 + 490,56= 2.016,20 m2

Item 2.3

Fonte: CDHU – Versão 185

Código: 54.03.210

Descrição: Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente – CBUQ

Comprimento: 16,60 + 29,70 + 13,75 + 15,80 + 6,80= 82,65 metros

Largura: 12,40 metros

Área: 82,65 x 12,40= 1.024,86 m2

Comprimento: 15,70 + 11,00 + 22,00 + 53,50= 102,20 metros

Largura: 4,90 metros

Área: 102,20 x 4,90= 500,78 m2

Comprimento: 15,70 + 11,00 + 22,00 + 53,50= 102,20 metros

Largura: 4,80 metros

Área: 102,20 x 4,80= 490,56 m2

Área Total do Endereço 01: 1.024,86 + 500,78 + 490,56= 2.016,20 m2

Volume: Área x Espessura

Volume: 2.016,20 x 0,03 = 60,49 m3

ITEM 3 – SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL

Item 3.1

Fonte: CDHU – Versão 185

Código: 70.02.010

Descrição: Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica

Área do Zebrado de preenchimento da área de pav. não utilizado (ZPA)= 9,75m2

Quantidade de sinalizações (ZPA): 3,00 unidades

Área das sinalizações (ZPA): 3,00 x 9,75 = 29,25 m2

Área total das sinalizações do ENDEREÇO 01: 29,25 m2

ENDEREÇO 02 – RUA RUI BARBOSA

Trecho - compreendido entre a Rua Luiz Pereira Goulart e Rua Floriano Peixoto.

ITEM 2 – RECAPEAMENTO ASFALTICO

Item 2.1

Fonte: CDHU – Versão 185

Código: 54.01.410

Descrição: Varrição de pavimento para recapeamento

Comprimento: 218,20 – 5,00(Faixa Elevada)= 213,20 metros

Largura: 8,60 metros

Área: 213,20 x 8,60 = 1.833,52 m2

Item 2.2

Fonte: CDHU – Versão 185

Código: 54.03.230

Descrição: Imprimação betuminosa ligante

Comprimento: 218,20 – 5,00(Faixa Elevada)= 213,20 metros

Largura: 8,60 metros

Área: 213,20 x 8,60 = 1.833,52 m2

Item 2.3

Fonte: CDHU – Versão 185

Código: 54.03.210

Descrição: Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ

Comprimento: 218,20 – 5,00(Faixa Elevada)= 213,20 metros

Largura: 8,60 metros

Área: 213,20 x 8,60 = 1.833,52 m2

Volume: Área x Espessura

Volume: 1.833,52 x 0,03 = 55,01 m3

ITEM 3 – SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL

Item 3.1

Fonte: CDHU – Versão 185

Código: 70.02.010

Descrição: Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica

Área do Zebrado de preenchimento da área de pav. não utilizado (ZPA)= 9,75 m2

Quantidade de sinalizações (ZPA): 4,00 unidades

Área das sinalizações (ZPA): 4,00 x 9,75 = 39,00 m2

Área de marcas de solo (LOMBADA/DEPRESSÃO) = 3,00 x Largura da via

Quantidade de sinalizações (LOMBADA/DEPRESSÃO): 1,00 unidade

Área das sinalizações (LOMBADA/DEPRESSÃO):1,00 x 3,00 x 8,60= 25,80 m2

Área Total das sinalizações no Endereço 02: 39,00 + 25,80= 64,80 m2

ENDEREÇO 03 – AV. CALIXTO JORGE

Trecho - compreendido entre a Rua Rui Barbosa e Rua José Francisco da Silveira.

ITEM 2 – RECAPEAMENTO ASFALTICO

Item 2.1

Fonte: CDHU – Versão 185

Código: 54.01.410

Descrição: Varrição de pavimento para recapeamento

Comprimento: 124,00 – 5,00(Faixa Elevada)= 119,00 metros

Largura: 9,80 metros

Área: 119,00 x 9,80= 1.166,20 m2

Item 2.2

Fonte: CDHU – Versão 185

Código: 54.03.230

Descrição: Imprimação betuminosa ligante

Comprimento: 124,00 – 5,00(Faixa Elevada)= 119,00 metros

Largura: 9,80 metros

Área: 119,00 x 9,80= 1.166,20 m2

Item 2.3

Fonte: CDHU – Versão 185

Código: 54.03.210

Descrição: Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ

Comprimento: 124,00 – 5,00(Faixa Elevada)= 119,00 metros

Largura: 9,80 metros

Área: 119,00 x 9,80= 1.166,20 m2

Volume: Área x Espessura

Volume: 1.166,20 x 0,03 = 34,99 m3

ITEM 3 – SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL

Item 3.1

Fonte: CDHU – Versão 185

Código: 70.02.010

Descrição: Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica

Área total das sinalizações do ENDEREÇO 03: 0,00 m2

ENDEREÇO 04 – PRAÇA 24 DE DEZEMBRO

Trecho - compreendido entre a Rua General Osório e Rua Visconde de Ouro Preto.

ITEM 2 – RECAPEAMENTO ASFALTICO

Item 2.1

Fonte: CDHU – Versão 185

Código: 54.01.410

Descrição: Varrição de pavimento para recapeamento

Comprimento: 77,50 – 5,00(Faixa Elevada)= 72,50 metros

Largura: 7,70 metros

Área: 72,50 x 7,70= 558,25 m2

Área do Estacionamento 01:

Separando em duas figuras geométricas (retângulo e triângulo)

Retângulo: 7,30 x 20,00= 146,00 m2

Triângulo: 6,00 x 7,30 / 2= 21,90 m2

Área do Estacionamento 01: 146,00 + 21,90= 167,90 m2

Área Total do Endereço 04: 558,25 + 167,90= 726,15 m2

Item 2.2

Fonte: CDHU – Versão 185

Código: 54.03.230

Descrição: Imprimação betuminosa ligante

Comprimento: 77,50 – 5,00(Faixa Elevada)= 72,50 metros

Largura: 7,70 metros

Área: 72,50 x 7,70= 558,25 m2

Área do Estacionamento 01:

Separando em duas figuras geométricas (retângulo e triângulo)

Retângulo: 7,30 x 20,00= 146,00 m2

Triângulo: 6,00 x 7,30 / 2= 21,90 m2

Área do Estacionamento 01: 146,00 + 21,90= 167,90 m2

Área Total do Endereço 04: 558,25 + 167,90= 726,15 m2

Item 2.3

Fonte: CDHU – Versão 185

Código: 54.03.210

Descrição: Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ

Comprimento: 77,50 – 5,00(Faixa Elevada)= 72,50 metros

Largura: 7,70 metros

Área: 72,50 x 7,70= 558,25 m2

Área do Estacionamento 01:

Separando em duas figuras geométricas (retângulo e triângulo)

Retângulo: 7,30 x 20,00= 146,00 m2

Triângulo: 6,00 x 7,30 / 2= 21,90 m2

Área do Estacionamento 01: 146,00 + 21,90= 167,90 m2

Área Total do Endereço 04: 558,25 + 167,90= 726,15 m2

Volume: Área x Espessura

Volume: 726,15 x 0,03 = 21,78 m3

ITEM 3 – SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL

Item 3.1

Fonte: CDHU – Versão 185

Código: 70.02.010

Descrição: Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica

Área do Zebrado de preenchimento da área de pav. não utilizado (ZPA)= 9,75m2

Quantidade de sinalizações (ZPA): 3,50 unidades

Área das sinalizações (ZPA): 3,50 x 9,75 = 34,13 m2

Área da legenda de Solo (PARE)= 1,95x1,60= 3,12 m2

Quantidade de sinalizações (PARE): 1,00 unidade

Área da Sinalização (PARE): 1,00 x 3,12= 3,12 m2

Área da linha de divisão de fluxos opostos (LFO-3)= 0,10x5,00x2= 1,00 m2

Quantidade de sinalizações (LFO-3): 1,00 unidade

Área da Sinalização (LFO-3): 1,00 x 1,00= 1,00 m2

Área da linha de retenção (LRE)= 0,30 x Eixo da via= Valor m2

Quantidade de sinalizações (LRE)= 1,00 unidade

Área da Sinalização (LRE): 1,00 x 0,30 x 3,85= 1,16 m2

Área total das sinalizações do ENDEREÇO 04: 34,13 + 3,12 + 1,00 + 1,16= 39,41 m2

Rifaina - SP, 19 de maio de 2022

___________________________          ________________________________

Hugo César Lourenço                  Kelson Robert da Silva Floriano

Prefeito Municipal                     Engenheiro Civil - CREA: 5061583500

ART nº28027230220775499