| Cronograma |  |  |  | Programa |  | Modalidade |  | Empreendimentos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Global |  | Individual | Apoio a projetos de infra estrutura turística |  | Infra Estrutura Turística |  | ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL PARCIAL DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ABRÃO BISCO |

| Agente financeiro |  | Empresa |  | Valor do repasse - R$ |  | Início da obra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA |  | 37.499,65 |  |  |

Localização

RUA JOSÉ RONCA BELOTE, Nº50, AIRTON SENNA, RIFAINA-SP

Tipo de serviço: OBRA

| Item | - Discriminação dos serviços | Peso | Vl. Obras/Serviços | Mês 01 |  |  | Mês 02 |  |  | Mês 03 |  |  | Mês 04 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | R$ | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % |
| 1 | REDE DE BAIXA TENSÃO: CIRCUITO ELÉTRICO | 0,41 | 42.404,57 | 16.902,76 | 4.299,52 | 50 | 16.902,77 | 4.299,52 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FUNDAÇÃO | 54,96 | 4.633,79 | 1.847,06 | 469,84 | 50 | 1.847,06 | 469,83 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Total | Simples | 100 |  | 18.749,82 | 4.769,36 | 50 | 18.749,83 | 4.769,35 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Acumulado | 100 |  | 18.749,82 | 4.769,36 | 50 | 37.499,65 | 9.538,71 | 100 |  |  |  |  |  |  |

| 03 /11 / 2017 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Data |  | Lund José Faleiros de Melo – CAU: A19.126-4 RRT: 6361845 - RRT: 6361965 |  | Hugo César Lourenço – Prefeito Municipal |  | Kelson Robert da Silva Floriano Engenheiro Civil – CREA:5061583500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |